**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 01 - Thành viên nhóm

1. Võ Hồng Phúc (Nhóm trưởng)
2. Phương Thị Lan Hương
3. Nguyễn Huỳnh Hương
4. Phạm Việt Nhật

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG QUẦN ÁO …..**

Thời gian thực hiện: Từ 19/08/2022 đến 04/11/2022 (12 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| **Tuần 01**  (Từ: 19/08/2022  Đến: 25/08/2022) | Nhận đề tài từ giáo viên hướng dẫn | Tất cả các thành viên trong nhóm |  |
| Lập nhóm làm đề tài | Tất cả các thành viên |  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 02**  (Từ: 26/08/2022  Đến: 01/09/2022) | Phân chia công việc trong nhóm | Võ Hồng Phúc |  |
| Viết bản kế hoạch, viết nhật ký | Nguyễn Huỳnh Hương  Võ Hồng Phúc |  |
| Phân tích đặc tả đề tài, làm rõ các yêu cầu | Phương Thị Lan Hương  Phạm Việt Nhật |  |
| Tìm hiểu các hệ thống tương tự, các hình ảnh biểu mẫu. | Phương Thị Lan Hương  Phạm Việt Nhật |  |
| Giới hạn mục tiêu của đề tài | Võ Hồng Phúc |  |
|  |  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 02/09/2022  Đến: 08/09/2022) | Lập bảng câu hỏi | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Use Case Diagram | Nguyễn Huỳnh Hương |  |
| Vẽ Activity Diagram | Võ Hồng Phúc |  |
| Vẽ Sequence Diagram | Phạm Việt Nhật |  |
| Vẽ Class Diagram | Phương Thị Lan Hương |  |
| Vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu | Võ Hồng Phúc |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Phạm Việt Nhật |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 09/09/2022  Đến: 15/9/2022) | .Xem lại các sơ đồ và tài liệu đã làm | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Chỉnh sửa bổ sung | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Hoàn thành tất cả công việc tuần 3 | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
| **Tuần 05**  (Từ: 16/09/2022  Đến: 22/09/2022) | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Phạm Việt Nhật  Võ Hồng Phúc |  |
| Thiết kế giao diện ứng dụng | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 06**  (Từ: 23/09/2022  Đến: 29/09/2022) | Thực hiện code các lớp entity | Nguyễn Huỳnh Hương |  |
| Thực hiện code các lớp DAO | Phương Thị Lan Hương |  |
| Thực hiện viết code kết nối với cơ sở dữ liệu | Phương Thị Lan Hương |  |
| Thực hiện viết code giao diện của ứng dụng | Nguyễn Huỳnh Hương |  |
| Viết sự kiện | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Thêm các rang buộc regex | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 30/09/2022  Đến: 06/10/2022) | Thực hiện code | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Chạy thử ứng dụng | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 08**  (Từ: 07/10/2022  Đến: 13/10/2022) | Thực hiện code | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Kiểm tra các chức năng | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 09**  (Từ: 14/10/2022  Đến: 20/10/2022) | Thực hiện code | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
| Chạy và kiểm thử ứng dụng | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật  Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 10**  (Từ: 21/10/2022  Đến: 27/10/2022) | Chuẩn bị các file tài liệu | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Tuần 11**  (Từ: 28/10/2022  Đến: 03/11/2022) | Hoàn tất bài tập và nôp theo yêu cầu của giảng viên | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương  Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật |  |
| Chuẩn bị tài liệu báo cáo |  |
| Báo cáo bài tập lớn lần 1 |  |
|  |
|  |
| **Tuần 12**  (Từ: 04/11/2022  Đến: 11/2022) | Hoàn tất bài tập và nôp theo yêu cầu của giảng viên | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương  Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật |  |
| Chuẩn bị tài liệu báo cáo |  |
| Báo cáo bài tập lớn lần 2 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Đường liên kết:

https://docs.google.com/document/d/1WV1Qgwfw-EEyF-rXJ6W05kgJmM\_xaKaz/edit?usp=sharing&ouid=114471474275146546960&rtpof=true&sd=true