**NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 01 - Thành viên nhóm

1. Võ Hồng Phúc ( trưởng nhóm )
2. Phạm Việt Nhật
3. Nguyễn Huỳnh Hương
4. Phương Thị Lan Hương

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG QUẦN ÁO**

Thời gian thực hiện: Từ 19/08/2022 đến 04/11/2022 (12 tuần)

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Mức độ hoàn thành*** | ***Nhận xét của GVHD*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 19/08/2022  Đến: 25/08/2022) | **Thành lập nhóm** | **Tất cả thành viên** | **100%** |  |  |
| **Nhận đề tài** | **Tất cả thành viên** | **100%** |  |  |
| **Họp nhóm và xác định nhiệm vụ từng giai đoạn** | **Tất cả thành viên** | **100%** |  |  |
| **Phân chia công việc** | **Võ Hồng Phúc** | **100%** |  |  |
| **Viết bảng kế hoạch** | **Võ Hồng Phúc** | **100%** |  |  |
| **Viết nhật ký** | **Nguyễn Huỳnh Hương** |  |  |  |
| **Viết đặc tả hệ thống, làm rõ yêu cầu** | **Phạm Việt Nhật, Phương Thị Lan Hương** |  |  |  |
| **Tìm hiểu các hệ thống tương tự, các hình ảnh biểu mẫu** |  |  |  |  |
| **Giới hạn mục tiêu của đề tài** |  |  |  |  |
| **Họp nhóm và làm hoàn thành khảo sát yêu cầu cầu, quy trình nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và phi chức năng.** | **Tất cả thành viên** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 26/08/2022  Đến: 01/09/2022) | Họp nhóm phân chia các thành viên làm bảng câu hỏi. Cụ thể mỗi thành viên phải làm 7 câu và hoàn thành phần các chức năng chính cho ứng dụng(ver 1) | Tất cả thành viên |  |  |  |
| Tiến hành làm đặc tả ứng dụng(ver 1) | Tất cả thành viên |  |  |  |
| Vẽ use case | Nguyễn Huỳnh Hương |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 02/09/2022  Đến: 08/09/2022) | Họp nhóm thống nhất use case | Tất cả thành viên |  |  |  |
| Mô tả use case | Nguyễn Huỳnh Hương  Phương Thị Lan Hương |  |  |  |
| Vẽ sơ đồ activity | Võ Hồng Phúc |  |  |  |
| Vẽ sơ đồ sequence | Phạm Việt Nhật |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 09/09/2022  Đến: 15/09/2022) | Họp nhóm chia công việc tiến hành làm tài liệu OOAD | Tất cả thành viên. |  |  |  |
| Xác định entity | Võ Hồng Phúc  Phạm Việt Nhật |  |  |  |
| Vẽ class diagram | Phương Thị Lan Hương |  |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp | Nguyễn Huỳnh Hương |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 16/09/2022  Đến: 22/09/2022) | Vẽ sơ đồ EER | Phương Thị Lan Hương |  |  |  |
| Sơ đồ CSDL trên SQL | Phương Thị Lan Hương |  |  |  |
| Các ràng buộc toàn vẹn trong SQL | Phạm Việt Nhật |  |  |  |
| Phân luồng màn hình | Võ Hồng Phúc |  |  |  |
| Thiết kế màn hình mẫu | Nguyễn Huỳnh Hương |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 23/09/2022  Đến: 29/09/2022) | Thiết kế màn hình mẫu | Nguyễn Huỳnh Hương |  |  |  |
| Sơ đồ CSDL trên SQL | Phương Thị Lan Hương |  |  |  |
| Các ràng buộc toàn vẹn trong SQL | Phạm Việt Nhật |  |  |  |
| Phân luồng màn hình | Võ Hồng Phúc |  |  |  |
| Thực hiện code và thiết kế giao diện | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 30/09/2022  Đến: 06/10/2022) | Thực hiện code và thiết kế giao diện | Tất cả |  |  |  |
| Chỉnh sửa tài liệu số 4 | Phương Thị Lan Hương  Nguyễn Huỳnh Hương |  |  |  |
| Chỉnh sửa CSDL | Phạm Việt Nhật |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 07/10/2022  Đến: 13/10/2022) | Thực hiện code chức năng của hệ thống | Tất cả |  |  |  |
| Chỉnh sửa tài liệu số 3 | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 14/10/2022  Đến: 20/10/2022) | Thực hiện code chức năng của hệ thống | Tất cả |  |  |  |
| Chỉnh sửa tài liệu số 6 | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 21/10/2022  Đến: 27/10/2022) | Thực hiện code chức năng của hệ thống | Tất cả |  |  |  |
| Thực hiện tài liệu số 5 | Tất cả |  |  |  |
| Thực hiện tài liệu số 7 | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 28/10/2022  Đến: 03/11/2022) | Hoàn thiện hệ thống (gộp bài) | Tất cả |  |  |  |
| Thực hiện tài liệu số 5 | Tất cả |  |  |  |
| Thực hiện tài liệu số 7 | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 12**  (Từ: 04/11/2022  Đến: 14/12/2022) | Chỉnh sửa lại một số chức năng của hệ thống | Tất cả |  |  |  |
| Xem và sửa nếu có sai xót đối với tất cả tài liệu | Tất cả |  |  |  |
| Hoàn thiện hệ thống | Tất cả |  |  |  |
| Làm slice thuyết trình | Tất cả |  |  |  |
| Họp nhóm để xem lại toàn bộ | Tất cả |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |